TÍTULO DE LA TESIS MORENO

Uso de Grandes Modelos de Lenguaje para la Creación de Grafos de Conocimiento en el Ámbito Médico

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema basado en Grandes Modelos de Lenguaje que permita crear e interpretar grafos de conocimiento a partir de información médica estructurada, con el fin de apoyar el análisis estadístico en instituciones de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los fundamentos teóricos sobre Grandes Modelos de Lenguaje y grafos de conocimiento en el ámbito médico.

- Caracterizar los procesos actuales de análisis estadístico en un policlínico.

- Diseñar una arquitectura de sistema basada en LLM y grafos de conocimiento.

- Implementar parcialmente el sistema propuesto.

- Validar preliminarmente el funcionamiento del sistema mediante casos de uso reales.

PLAN DE ACTIVIDADES

ENERO –FEBRERO   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y DIAGNÓSTICO

Resultado principal: Capítulo 1 terminado

Actividades

- Revisión bibliográfica sobre:

  - Grandes Modelos de Lenguaje.

  - Grafos de conocimiento.

  - Uso de IA en el ámbito médico.

- Análisis de trabajos relacionados.

- Estudio del flujo real de trabajo del departamento de estadística del policlínico.

- Identificación de problemas en la interpretación manual de consolidados.

- Redacción de:

  - Introducción.

  - Fundamentación teórica.

  - Marco conceptual.

Entregable

Capítulo 1 completo

FEBRERO-MARZO DISEÑO DEL SISTEMA

Resultado principal: Capítulo 2 terminado

Actividades

- Definición de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

- Diseño de la arquitectura general:

  - Backend (FastAPI).

  - Base de datos de grafos (Neo4j).

  - Modelo de Lenguaje (LLM).

- Diseño del flujo de procesamiento de datos:

  - Carga de documentos.

  - Extracción de información.

  - Construcción del grafo.

  - Generación de respuestas.

- Modelado conceptual del grafo de conocimiento.

- Redacción de:

  - Descripción de la solución.

  - Arquitectura del sistema.

  - Tecnologías empleadas.

Entregable

✔ Capítulo 2 completo

ABRIL – DESARROLLO Y APLICACIÓN (≥60 %)

Resultado principal: Aplicación funcional parcial

Actividades

- Implementación del backend:

  - Endpoints principales.

  - Gestión de documentos.

  - Procesamiento de preguntas.

- Integración del LLM para generación de respuestas.

- Implementación del grafo de conocimiento en Neo4j.

- Desarrollo de la interfaz básica de usuario.

- Pruebas funcionales con consolidados reales.

- Ajustes y optimización del sistema.

- Documentación de resultados parciales.

Entregable

✔ 60 % o más de la aplicación implementada y funcional

REQUISITOS DE TESIS YA CUMPLIDOS

✔ Tema de investigación definido
✔ Problema identificado en una institución real
✔ Uso de tecnologías actuales (IA, grafos, LLM)
✔ Aplicación informática en desarrollo
✔ Datos reales del ámbito médico
✔ Enfoque investigativo + práctico

RESULTADO FINAL AL CIERRE DE LOS 4 MESES

- ✔ Capítulo 1 terminado

- ✔ Capítulo 2 terminado

- ✔ Aplicación funcional (≥60 %)

- ✔ Base sólida para continuar Capítulo 3 y validación